КАЛЕНДАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Cahier des charges – версия на русском языке)

Тема ВКР

«Анализ эмоций в реальном времени на основе распределённой Big Data-архитектуры для обработки видеопотоков»

ВКР_защита_Джире Юссуф_8PM41

1. Цель проекта

1.1 Общая цель

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка и исследование системы анализа эмоций человека в реальном времени на основе потоковых видеоданных с использованием распределённой Big Data-архитектуры.

Разрабатываемая система должна:

- принимать видеопотоки (веб-камера, видеофайлы, RTSP-потоки в симулированном виде),

- выполнять детекцию лица и распознавание эмоций в режиме streaming,

- сохранять результаты в форматах, ориентированных на Big Data (Parquet / Delta Lake / NoSQL),

- предоставлять аналитические показатели, визуализацию и метрики производительности (задержка, пропускная способность).

1.2 Ожидаемый результат (уровень магистратуры Big Data)

Результатом работы является полнофункциональный потоковый конвейер обработки данных:

Apache Kafka → Spark Structured Streaming → хранилище данных → аналитика и визуализация,
включающий модель распознавания эмоций и оценку эффективности системы.

2. Функциональный охват проекта

2.1 Входные данные

- видеопотоки с веб-камеры;

- видеофайлы (MP4, AVI);

- RTSP-потоки (при возможности);

- режим имитации нескольких камер (N параллельных потоков) для демонстрации масштабируемости.

2.2 Выходные данные

Для каждого кадра (или временного интервала):

- временная метка (timestamp),

- идентификатор источника (source_id),

- предсказанная эмоция,

- вероятность (confidence score),

- координаты лица (bounding box),

- при необходимости — valence / arousal.

2.3 Агрегированные показатели

- доминирующая эмоция по камере за минуту,

- распределение эмоций по временным интервалам,

- простая детекция аномалий (резкие всплески стресса или гнева).

3. Целевая архитектура (Big Data)

3.1 Рекомендуемая архитектура (реализуемая на одном ПК с Docker)

- Producer (Python)
Чтение видеопотока → извлечение кадров → отправка сообщений

- Apache Kafka
Topics для видеокадров и метаданных

- Spark Structured Streaming (PySpark)
Чтение Kafka → инференс эмоций → агрегации

- Хранилище данных

  - локальный Data Lake (Parquet – рекомендовано)

  - Delta Lake (опционально)

  - MongoDB / Elasticsearch (для быстрых запросов)

- Визуализация

  - Streamlit (быстро и просто)

  - Grafana (при использовании метрик)

Официальная документация Kafka + Spark:
https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-kafka-integration.html

4. Выбор наборов данных (Datasets)

4.1 Основной датасет

FER-2013 (7 эмоций)

- официальный источник: https://www.kaggle.com/datasets/msambare/fer2013

- преимущества: простота, стандарт де-факто, достаточный объём данных.

4.2 Дополнительный датасет

RAF-DB (Real-world Affective Faces Database)

- описание: http://www.whdeng.cn/raf/model1.html

- преимущество: изображения «в реальных условиях», лучшая обобщаемость.

4.3 Продвинутый уровень (опционально)

AffectNet

- https://paperswithcode.com/dataset/affectnet

- высокая точность, но большие требования к ресурсам и доступу.

4.4 Практическая рекомендация

- Этап 1: FER-2013 (базовая модель)

- Этап 2: RAF-DB (улучшение качества)

- AffectNet — при наличии времени и доступа.

5. Используемые библиотеки Python

5.1 Компьютерное зрение

- OpenCV: https://opencv.org/

- MediaPipe: https://developers.google.com/mediapipe

- NumPy: https://numpy.org/

5.2 Модель распознавания эмоций

PyTorch (рекомендуется)

- https://pytorch.org/

- torchvision, timm: https://github.com/huggingface/pytorch-image-models

- albumentations: https://albumentations.ai/

- scikit-learn: https://scikit-learn.org/

5.3 Big Data и Streaming

- Apache Kafka: https://kafka.apache.org/

- kafka-python: https://kafka-python.readthedocs.io/

- Apache Spark: https://spark.apache.org/

- PySpark: https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/

5.4 Хранение данных

- PyArrow (Parquet): https://arrow.apache.org/

- Delta Lake: https://delta.io/

- Pandas: https://pandas.pydata.org/

5.5 API и визуализация

- FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com/

- Streamlit: https://streamlit.io/

- MLflow: https://mlflow.org/

- TensorBoard: https://www.tensorflow.org/tensorboard

5.6 Развёртывание

- Docker: https://www.docker.com/

- Docker Compose: https://docs.docker.com/compose/

6. Этапы реализации проекта

Этап A — Подготовка среды

Результаты:

- docker-compose.yml (Kafka, Spark, опционально MongoDB/Grafana)

- requirements.txt

- структурированный проект

Критерий:
Система запускается через docker compose up -d.

Этап B — Offline ML pipeline

- загрузка FER-2013 / RAF-DB

- предобработка данных

- обучение CNN / MobileNet / EfficientNet

- сохранение модели (model.pt)

Результаты:
accuracy, F1-score, матрица ошибок.

Этап C — Ingestion видео → Kafka

- чтение видео / webcam

- 5–10 FPS

- producer.py

- topic video_frames

Этап D — Streaming + Inference

- Spark Structured Streaming

- MediaPipe (face detection)

- PyTorch inference

- запись в Parquet / Delta

Этап E — Analytics & Dashboard

- агрегаты эмоций

- временные графики

- Streamlit dashboard

Этап F — Оценка эффективности

- точность модели

- latency (avg, p95)

- throughput (fps)

- масштабируемость (1, 3, 5, 10 потоков)

7. Критерии успешности проекта

- система работает в реальном времени;

- используется реальная Big Data-архитектура;

- присутствует аналитика и визуализация;

- представлены результаты и ограничения.

8. Структура репозитория

project/

data/

models/

src/

notebooks/

docker/

docker-compose.yml

requirements.txt

README.md

9. План работ до июня 2026 года

cahier des charges (CdC) complet et très concret pour réaliser ton sujet de VКР :

« Анализ эмоций в реальном времени на основе распределённой Big Data-архитектуры для обработки видеопотоков », avec encadrants indiqués dans ton document.

ВКР_защита_Джире Юссуф_8PM41

1) Objectif du projet

Objectif général

Développer un système temps réel qui :

ingère des flux vidéo (webcam / fichiers vidéo / RTSP simulé),

détecte le visage + reconnaît l’émotion en streaming,

stocke les résultats dans un format Big Data (Parquet/Delta/NoSQL),

fournit des statistiques & visualisations (dashboard) et des métriques (latence, débit).

Résultat attendu (niveau master Big Data)

Pipeline streaming (Kafka → Spark Structured Streaming → stockage) + modèle d’émotions + analytics + évaluation.

2) Périmètre fonctionnel

Entrées

Flux vidéo : webcam, fichier vidéo, ou RTSP (si possible).

Option “multi-caméras simulées” : N flux vidéo en parallèle (pour montrer la scalabilité).

Sorties

Pour chaque frame (ou chaque seconde) :

timestamp, source_id (caméra), émotion prédite, score/probabilité, bbox visage, éventuellement valence/arousal.

Agrégations :

émotion dominante par caméra / minute

distribution des émotions par intervalle de temps

détection d’anomalies simples (pics de colère/stress)

3) Architecture cible (Big Data)

Architecture recommandée (réaliste sur un PC avec Docker)

Producer (Python) : lit vidéo → extrait frames → envoie messages

Kafka : topic(s) vidéo / métadonnées

Spark Structured Streaming (PySpark) : consomme Kafka → inférence émotion → agrégations

Stockage :

Data Lake local : Parquet (recommandé) ou Delta Lake

Option : MongoDB/Elasticsearch pour requêtes rapides

Dashboard :

simple : Streamlit

ou Grafana (si tu pushes des métriques)

Doc Kafka↔Spark : guide d’intégration Spark Structured Streaming + Kafka.

4) Jeux de données (datasets) recommandés

Choix “projet faisable + bon résultat”

Dataset principal : FER-2013 (7 émotions)

Avantage : simple à démarrer, beaucoup d’exemples, standard.

Dataset de meilleure qualité (option) : RAF-DB

Plus “réel”, meilleur pour généralisation.

Si tu veux un niveau “très fort”

AffectNet (catégories + valence/arousal selon version)

Excellent mais plus lourd/contraintes d’accès selon source.

✅ Recommandation pratique pour toi :

Phase 1 : FER-2013 (baseline rapide)

Phase 2 : RAF-DB (amélioration qualité / “in the wild”)

AffectNet seulement si tu as le temps et l’accès.

5) Bibliothèques Python (stack “propre”)

Vision / traitement vidéo

opencv-python (lecture vidéo, frames)

mediapipe (détection visage robuste) ou opencv + Haar/DNN

numpy

Modèle d’émotions

Option recommandée (master, sérieux) : PyTorch

torch, torchvision, timm (backbones efficaces)

albumentations (augmentations)

scikit-learn (métriques, split, confusion matrix)

Streaming / Big Data

Kafka :

confluent-kafka (rapide) ou kafka-python (simple)

Spark :

pyspark (Structured Streaming)

Stockage / data engineering

pyarrow (Parquet)

delta-spark (si Delta)

pandas (exploration)

API / Démo (optionnel mais très “pro”)

fastapi + uvicorn (service d’inférence)

streamlit (dashboard rapide)

Expérimentation / traçabilité (très bien pour la VКР)

mlflow (tracking expériences)

tensorboard (logs entraînement)

Déploiement

docker, docker-compose

6) Étapes de réalisation (plan détaillé)

Étape A — Préparation environnement

Livrables

docker-compose.yml : Kafka (+ Zookeeper si besoin), Spark, (option MongoDB/Grafana)

requirements.txt / conda.yml

Dossier projet structuré

Critères

Tout démarre via docker compose up -d

Spark peut lire Kafka (test simple)

Étape B — Data pipeline offline (baseline ML)

Objectif : entraîner un modèle qui marche.

Charger FER-2013 / RAF-DB

Prétraitement : resize (224 ou 112), normalisation

Baseline modèle :

CNN simple ou MobileNet/EfficientNet (via timm)

Entraînement + validation

Export du modèle :

model.pt (TorchScript optionnel)

Livrables

Notebook / script train.py

Rapport : accuracy, F1, matrice de confusion

Étape C — Ingestion vidéo → Kafka (Producer)

Objectif : transformer un flux vidéo en messages Kafka.

Lire vidéo / webcam

Échantillonnage (ex : 5–10 FPS pour rester réaliste)

Message Kafka contenant :

source_id, timestamp, frame_id

jpeg_bytes (frame encodée) OU chemin (si tu fais un compromis)

(option) métadonnées

Livrables

producer.py

Topic Kafka : video_frames

Critères

Débit stable, pas de pertes visibles sur courte période

Étape D — Traitement streaming (Spark) + inférence

Objectif : consommer Kafka et produire résultats.

Dans Spark Structured Streaming :

Lire messages Kafka

Décoder image

Détection visage (MediaPipe)

Inference émotion (PyTorch)

Écrire sortie :

topic emotion_events (option)

ET stockage Parquet/Delta (recommandé)

Livrables

stream_job.py (Spark)

Table Parquet partitionnée par date/source

Critères

Latence E2E mesurée (ex : < 1–2 secondes sur machine locale)

Étape E — Analytics & Dashboard

Objectif : prouver la partie “analyse Big Data”.

Agrégations (Spark ou lecture Parquet) :

émotion dominante / minute / source

% émotions par heure

Dashboard :

Streamlit (rapide) : graphiques + filtres (source, date)

Option : Grafana si métriques Prometheus

Livrables

dashboard.py (Streamlit)

Captures d’écran + explications

Étape F — Évaluation scientifique (obligatoire VКР)

Mesures minimales :

Qualité ML : accuracy, F1 macro, confusion matrix

Streaming :

latence moyenne / p95

throughput (frames/sec)

Scalabilité :

test avec 1, 3, 5, 10 flux simulés

montrer l’impact sur latence/débit

Livrables

evaluation.ipynb + tableaux/figures

7) Critères d’acceptation (ce que “réussi” veut dire)

✅Fonctionnel :

Le système ingère une vidéo et sort des émotions en continu.

Big Data :

Kafka + Spark Structured Streaming fonctionnent réellement.

Stockage en Parquet/Delta + partitionnement.

Analyse :

Dashboard + agrégations.

Scientifique :

Résultats + discussion limites.

8) Organisation du dépôt (structure recommandée)

project/

data/ (optionnel, pas commit si lourd)

models/

src/

producer/

streaming/

inference/

analytics/

dashboard/

notebooks/

docker/

docker-compose.yml

requirements.txt

README.md

9) Planning réaliste jusqu’à juin 2026 (compact)

S1–S2 : environnement + Kafka/Spark up

S3–S5 : entraînement FER-2013, baseline solide

S6–S8 : producer Kafka + consumer Spark (sans modèle)

S9–S11 : intégration modèle + stockage Parquet

S12–S13 : analytics + dashboard

S14–S15 : tests scalabilité + mesures + rédaction résultats

ANGLAIS

TECHNICAL SPECIFICATION (Cahier of Requirements)

Master’s Thesis Title

“Real-Time Emotion Analysis Based on a Distributed Big Data Architecture for Video Stream Processing”

Student: Youssouf Djire
Program: Technologies and Big Data Analytics
Group: 8PM41

1. Project Objective

1.1 General Objective

The objective of this master’s thesis is to design, implement, and evaluate a real-time emotion analysis system based on continuous video streams using a distributed Big Data architecture.

The proposed system is designed to:

- ingest video streams from webcams, video files, or simulated RTSP sources;

- perform face detection and emotion recognition in streaming mode;

- store analysis results in Big Data–oriented formats (Parquet / Delta Lake / NoSQL);

- provide analytical insights, dashboards, and performance metrics such as latency and throughput.

1.2 Expected Outcome (Master’s Level – Big Data)

The expected result is a complete real-time streaming pipeline:

Apache Kafka → Spark Structured Streaming → Distributed Storage → Analytics & Evaluation,
integrating an emotion recognition model and system-level performance analysis.

2. Functional Scope

2.1 Inputs

- Video streams from a webcam;

- Video files (MP4, AVI);

- Simulated RTSP streams (if available);

- Multi-camera simulation mode with N parallel video streams to demonstrate scalability.

2.2 Outputs

For each video frame (or time window):

- timestamp;

- source identifier (camera ID);

- predicted emotion;

- confidence score / probability;

- face bounding box coordinates;

- optional valence/arousal indicators.

2.3 Aggregated Analytics

- dominant emotion per camera per minute;

- emotion distribution over time intervals;

- simple anomaly detection (e.g., sudden peaks of stress or anger).

3. Target Architecture (Big Data)

3.1 Recommended Architecture (Docker-based, single-machine setup)

- Producer (Python)
Reads video streams → extracts frames → publishes messages

- Apache Kafka
Topics for video frames and metadata

- Spark Structured Streaming (PySpark)
Consumes Kafka streams → emotion inference → aggregations

- Data Storage

  - Local Data Lake using Parquet (recommended);

  - Delta Lake (optional);

  - MongoDB / Elasticsearch for fast queries.

- Visualization Layer

  - Streamlit for rapid dashboard development;

  - Grafana for metrics visualization (optional).

Official Kafka–Spark integration documentation:
https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-kafka-integration.html

4. Datasets Selection

4.1 Primary Dataset

FER-2013 (7 emotion classes)

- Source: https://www.kaggle.com/datasets/msambare/fer2013

- Advantages: easy to use, widely adopted, sufficient data volume.

4.2 Additional Dataset

RAF-DB (Real-world Affective Faces Database)

- Source: http://www.whdeng.cn/raf/model1.html

- Advantage: real-world facial expressions, better generalization.

4.3 Advanced Dataset (Optional)

AffectNet

- Source: https://paperswithcode.com/dataset/affectnet

- High-quality dataset with valence/arousal labels; higher computational requirements.

4.4 Practical Recommendation

- Phase 1: FER-2013 (baseline model);

- Phase 2: RAF-DB (improved robustness);

- AffectNet only if time and access allow.

5. Python Libraries and Tools

5.1 Computer Vision

- OpenCV: https://opencv.org/

- MediaPipe: https://developers.google.com/mediapipe

- NumPy: https://numpy.org/

5.2 Emotion Recognition Model

PyTorch (recommended)

- https://pytorch.org/

- torchvision, timm: https://github.com/huggingface/pytorch-image-models

- albumentations: https://albumentations.ai/

- scikit-learn: https://scikit-learn.org/

5.3 Streaming & Big Data

- Apache Kafka: https://kafka.apache.org/

- kafka-python: https://kafka-python.readthedocs.io/

- Apache Spark: https://spark.apache.org/

- PySpark: https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/

5.4 Data Storage & Engineering

- PyArrow (Parquet): https://arrow.apache.org/

- Delta Lake: https://delta.io/

- Pandas: https://pandas.pydata.org/

5.5 API, Tracking & Visualization

- FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com/

- Streamlit: https://streamlit.io/

- MLflow: https://mlflow.org/

- TensorBoard: https://www.tensorflow.org/tensorboard

5.6 Deployment

- Docker: https://www.docker.com/

- Docker Compose: https://docs.docker.com/compose/

6. Project Implementation Phases

Phase A — Environment Setup

- Docker Compose configuration (Kafka, Spark, optional MongoDB/Grafana);

- dependency management (requirements.txt);

- structured project directory.

Phase B — Offline ML Pipeline

- load FER-2013 / RAF-DB;

- data preprocessing and augmentation;

- CNN / MobileNet / EfficientNet training;

- model export (model.pt).

Phase C — Video Ingestion to Kafka

- video/webcam reading;

- frame sampling (5–10 FPS);

- Kafka producer implementation (producer.py);

- topic: video_frames.

Phase D — Streaming Processing & Inference

- Spark Structured Streaming consumer;

- face detection (MediaPipe);

- PyTorch-based emotion inference;

- output to Parquet / Delta Lake.

Phase E — Analytics & Dashboard

- time-based aggregations;

- emotion distribution analysis;

- Streamlit dashboard development.

Phase F — Scientific Evaluation

- ML metrics (accuracy, macro F1, confusion matrix);

- streaming metrics (average latency, p95 latency, throughput);

- scalability tests (1, 3, 5, 10 simulated streams).

7. Acceptance Criteria

- The system processes video streams in real time;

- A real Big Data streaming architecture is implemented;

- Analytics and dashboards are provided;

- Results, limitations, and perspectives are discussed.

8. Repository Structure

project/

data/

models/

src/

notebooks/

docker/

docker-compose.yml

requirements.txt

README.md

9. Project Timeline (Until June 2026)